宁夏建造师（建筑专业）继续教育综合复习题

一、建设工程法规制度

一、判断题

（）1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。

（）2、施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

（）3、建造师有接受继续教育的权利和义务。

（）4、二级建造师变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期。

（）5、施工总承包企业可以将专业工程或劳务作业分包给业主认可的任意的专业承包企业或劳务分包企业。

（）6、建筑业企业申请多项建筑业企业资质的，应当选择等级最高的一项资质为企业资质。

（）7、做好“三继续　通一平”是属于施工阶段的工作。

（）8、施工图设计文件必须经县级以上建设行政主管部门审查批准的，方可使用。

（）9、建设用地规划许可证是建设单位在向建设行政主管部门申请。

（）10、临时建设应当办理批准手续，临时建设期限由各地规划行政主管部门根据实际情况确定，一般不得超过两年。

（  ）11、建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。

（   ）12、施工单位在开工前必须了解工程是否获得施工许可。否则，盲目开工也要承担法律责任，受到罚款的行政处罚。

（   ）13、某已经退休的建造师被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法追究法律责任。

（）14、建设单位不办理工程质量监督手续的，工程不得开工。

（）15、对于非施工单位造成质量问题或竣工验收不合格的工程，施工单位可以不负责返修。

（）16、政府进行建设工程质量监督的主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度。

（）17、建设单位在编制工程概算时，如建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用无法确定，可暂不列入工程概算。

（）18、建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

（）19、对于工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

（）20、按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，建设单位一律应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

（  ）21、公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。

（  ）22、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，则该合同不成立。

（   ）23、《中华人民共和国合同法》规范和调整的范围既适用于狭义的合同，也适用于广义的合同。

（）24、甲向乙发出要约，当乙承诺时对要约的内容作了非实质性变更，如果甲未及时反对，则该承诺有效。

# （）25、在建筑工程合同中，当事人关于工程质量的约定不能低于国家标准

（  ）26、施工单位由于技术措施不当，导致建筑物外墙渗水，建设单位要求施工单位对外墙进行修复，施工单位拒绝修复，建设单位可以少支付工程款。

（）27、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，承发包双方对该部分工程价款不能协商一致的，由监理工程师来确定工程价款。

（）28、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

二、单项选择题（在每小题的备选答案中，只有1个最符合题意，请将正确答案填在题干后的括号内）

1、建造师初始注册和延续注册的有效期均为（）年。

# A. 2		B. 3		C. 4		D. 5

2、李某在初始注册2年后，由于执业企业发生变更而进行了变更注册，他变更后的有效期为（）年。

# A. 1		B. 2		C. 3		D. 4

3、已取得二级建造师资格证书的张某因故未能在3年内申请注册，那么他3年后申请注册时必须（）。

A. 重新参加资格考试                      B. 重新取得资格证书

C. 提供新的业绩证明                      D. 提供达到继续教育要求的证明材料

4、根据国家现行工程建立企业资质管理的规定，工程监理企业资质种类分为（）。

A. 综合、专业、事务所      B. 甲级、乙级、丙级

C. 一级、二级、三级        D. 一等、二等、三等

5、企业需要延续资质证书有效期的，应在资质证书有效期届满（）日前，申请办理资质延续手续。

# A.. 30		B. 60		C. 50		D. 90

6、依据有关规定，工程竣工验收报告应当由（）提出。

A. 建设单位        B. 施工单位         C. 监理单位          D. 设计单位

7、竣工验收作为建设过程的最后一个阶段，应有（）组织验收。

A. 建设单位        B. 施工单位         C. 监理单位        D. 建设主管部门

8、申请领取某项目施工许可证的时间最迟应在（）。

A. 确定施工单位前    B. 项目开工前    C. 确定监理单位前    D. 设计完成前

9、建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足（）。

A. 施工需要并按规定通过审查          B. 施工需求并通过监理单位审查

C. 该开发公司的要求                  D. 施工单位的要求

10、李某的施工队没有资质，挂靠甲公司承包工程，对此，下列选项正确的是（）。

# A. 李某不能在甲公司资质许可的业务范围内承揽工程

B. 李某可以借用甲公司的营业执照，但不能以自己的名义承揽工程

C. 李某可以使用甲公司的资质证书，只要该工程属于甲公司资质等级许可范围即可

D. 甲公司可以允许李某使用本公司资质证书，但不能以甲公司的名义承揽工程

11、建设单位可以（）选择招标代理机构，委托其办理项目施工过程的招标事宜。

A. 自行选择                B. 依据监理单位要求

C. 依据设计单位要求        D. 依据建设主管部门要求

12、某必须招标的工程项目于2011年7月1日开始发放招标文件，则投标文件最早的截止日期为（A  ）。

A. 7月20日		B. 7月30日		 C. 8月20日			D. 9月20日

13、《建设工程质量管理条例》中强调了工程质量必须实行（）监督管理。

A. 政府			B. 企业			C. 社会			D.行业

14、某工程由建设单位提供建设材料，建设材料在使用前应当由（）负责检验。

A. 建设单位   B. 施工单位		C. 监理单位		D. 材料供应单位

15、根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中（）不符合施工单位质量责任和义务的规定。

# A. 施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程

B. 施工单位不得转包工程   C. 施工单位不得分包工程

# D. 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

16、下列选项中不属于施工单位的质量责任和义务的是（）。

A. 送审施工图的责任			B. 依法承揽工程的责任

C. 按图施工的责任			D. 建立质量保证体系的责任

17、对于工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，监理应进行（  ）。

A. 旁站			B. 巡视			C. 抽检			D. 平行检验

18、根据《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程的最低保修期限是（）年。

# A. 2			B. 3			C. 5			D. 10

19、（）应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

A. 施工单位			B. 建设单位			C. 监理单位			D. 设计单位

20、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位中负有“落实安全生产责任制度”的安全责任人员是（）。

A. 项目负责人	 B. 技术负责人		C. 主要负责人		D. 专职安全员

21、安全生产许可证的有效期限是（）年。

# A. 3			B. 4			C. 5			D. 6

22、造成10人以上30人以下死亡的安全事故属于（  ）事故。

A. 一般		B. 较大		C. 重大		D. 特大

23、施工单位发生生产事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实上报。实行总承包的建设工程，由（  ）负责上报事故。

A. 总承包单位			B. 分包单位			C. 建设单位			D. 监理单位

24、建设工程合同不包括（）。

A. 设计合同		B. 监理合同		C. 勘察合同		D. 施工合同

25、施工单位由于技术措施不当，导致建筑物外墙渗水，建设单位要求施工单位对外墙进行修复，修复完成后，施工单位就修复费用和工期向建设单位提出索赔，则（  ）。

A. 费用工期均给予补偿				B. 费用工期均不予补偿

C. 费用补偿，工期不补偿				D. 费用不补偿，工期补偿

26、建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用后，发包人发现质量存在下列问题，其中应由承包方承担相应责任的是（）。

A. 内墙皮脱落	B. 外墙渗水     C. 横梁裂缝超过规范要求	D. 自来水管爆裂

27、在施工过程中，由于出现下列情形，造成建设工程的质量缺陷，不应该由发包人承担过错责任的是（）。

A. 所选定的承包商出现偷工减料的现象     B. 发包人采购的材料不符合强制性标准

C. 提供的设计存在缺陷       D. 由发包人指定的分包商施工质量出现问题

建造师继续教育培训《质量、安全、法律责任和职业道德部分》

一、单项选择题（40题×1分=40分）

1、隐蔽工程在隐蔽前应由（ ）通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

A、施工单位        B、监理单位         C、业主方         D、项目管理单位

2、工程质量监督主体包括（ ）。

A. 工程监理单位    B. 工程检测单位

C. 施工单位           D. 工程质量监督机构

3、在施工过程中，对质量风险控制责任最大的是（ ）。

A.  业主        B. 监理工程师

C. 承包商      D. 质监站

4、（ ）是工程施工质量控制的主体，是创优工作的总负责。

# A. 业主方  B. 承包方  C. 监理方  D. 设计方

5、施工质量是由工程建设的管理者和操作者共同创造的，人们的业务能力、技术水平、事业心、责任感、 素质多直接影响到施工质量。统计资料表明，有88%的质量事故都是由（ ）因素造成的。

A. 机械因素  B. 人为因素  C. 偶然因素  D. 不可抗力。

6、政府相关职能部门与（ ）共同形成了工程质量监督管理的体系。

A. 建设行政主管部门   B. 建设单位

C. 工程质量监督机构   D. 施工企业

7、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（ ）向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A. 立即   B. 在12小时内   C. 在24小时内   D. 48小时内

8、（ ）有责任向参建单位提供原始资料。

A. 总承包单位    B. 建设单位

C. 施工单位      D. 勘察设计单位

9、《建设工程质量管理条例》规定，除（ ）外， 设计单位不得指定生产厂、供应商。

A. 有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等

B. 建设单位有特殊要求的

C. 建设单位申请使用的

D. 施工单位申请使用且质量合乎要求的

10、工程监理企业不得与（ ）有隶属关系或者其他利害关系。

A. 建设单位

B. 施工企业

C. 竣工验收单位

D. 被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位

# 11、施工项目质量控制中应全面控制施工过程，重点控制（ ）的质量

A.投入品　  B.分项工程    C.工序    D.单位工程

12、见证取样是在项目（ ）的见证下，由施工承包方的现场试验人员对工程项目使用的材料、半成品、构配件及工序活动效果进行现场取样，并交送试验室进行试验的过程。

A.施工单位项目负责人        B.监理工程师

C.建设单位项目负责人         D.项目管理单位负责人

13、涉及（ ）的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

A.隐蔽工程   B.使用功能    C.结构安全    D.观感质量

14、质量控制点设置的原则，是根据工程的（ ），即质量特性值对整个工程质量的影响程度来确定的

A.复杂程度   B.重要程度   C.特殊程度    D.技术难以程度

15、下述惩罚机制中（ ）不是信用惩罚的范畴。

A.道德谴责    B.法律惩罚    C.经济制裁    D.内心自省

16、注册建造师的注册、继续教育、执业状态和行为评价等有关信息采集、使用和管理等是《注册建造师信用档案管理办法》的（ ）。

A.目的依据    B.信息分类    C.管理体制     D.适用范围

# 17、注册建造师良好行为记录信息公布期限一般为（ ）年

A.6个月至3年   B.1年   C.2年     D.3年

18、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。上述信息按有关规定（ ）。

A.向社会公示

B.保密

C.告知建造师本人

D.告知聘用单位

19、根据《建设工程质量管理条例》等法律法规规定，承包人除了（ ），均可视为非法转包：

A.承包人不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程转给他人承包

# B.承包人将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转给他人承包

C.承包人将某专业工程转给他人承包

D.承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

20、（ ）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

A. 质量事故处理制度   B. 质量事故统计报告制度

C. 安全生产责任制度   D. 安全生产监督制度

21、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（ ）。

A. 群防群治制度    B. 伤亡事故处理报告制度

C. 事故预防制度    D. 安全责任追究制度

22、安全生产必须把好“七关”要求，即：教育关、方案关、交底关、设施关、验收关、检查关和（ ）。

A. 改进关   B. 投入关  C. 监控关   D. 计划关

# 23、施工现场的定期安全检查的组织者应该是（ ）

A. 专业工程技术人员    B. 项目安全总监

C. 项目总工程师       D. 项目经理

24、在安全工作指标中，特种作业人员的持证率属于下面哪种管理目标？（ ）

A. 安全技术管理目标

B. 安全教育管理目标

C. 安全活动管理目标

D. 安全文化管理目标

25、安全生产标准化达标建设不包括（ ）方面内容。

A. 岗位达标          B. 工程达标

C. 专业达标         D. 企业达标

26、根据建筑工程施工现场的作业特点，项目部岗位达标重点应落在（ ）建设上。

A. 班组标准化      B. 危险源监控

C. 班组的安全培训  D. 规范班组的安全责任制

27、一般事故隐患应按照“五定”原则，组织隐患整改。下列不属于“五定”原则的是（ ）

A. 定岗位   B. 定人员  C. 定时间    D. 定措施

28. 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）。

# A. 60%   B. 70%   C. 80%   D. 90%

29、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定， 建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ ）。

# A. 20%   B. 25%   C. 30%   D. 35%

30、项目经理部应根据工程特点和规模设置安全管理领导小组，其第一责任人是（ ）。

# A. 专职安全员  B. 总工程师  C. 技术负责人  D. 项目经理

31、《建设工程安全生产管理条例》第6条规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的（ ）。

A. 清楚、精确、翔实    B. 客观、准确、完整

C. 清楚、准确、完整    D. 真实、准确、完整

32、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（ ）。

# A. 建设工程有关安全施工措施的资料  B. 建设工程的全部造价

C. 建设工程相应的施工进度          D. 建设工程安全生产负责人员名单

33、《建设工程安全生产管理条例》第11条规定，建设单位应当将拆除工程发包给（ ）的施工单位。

A. 能完成拆除任务      B. 具有相应资质等级

C. 专业拆除          D. 达到拆除施工要求

34、《建设工程安全生产管理条例》第14条第2款规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位（ ）。

A. 暂时停止施工， 并及时报告建设单位

B. 终止施工

C. 与建设单位协商

D. 与建设单位解除承包合同

35、《建设工程安全生产管理条例》第14条规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（ ）。

# A. 全部责任 B. 部分责任 C. 监理责任 D. 过错责任

36、《建设工程安全生产管理条例》第24条规定，建设工程实行施工总承包的，由（ ）对施工现场的安全生产负总责。

A. 建设单位   B. 施工单位   C. 具体的施工单位   D. 总承包单位

37、《建设工程安全生产管理条例》规定， 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）。

# A. 各自相应的责任 B. 连带责任 C. 按份责任 D. 补充责任

38、《建设工程安全生产管理条例》第22条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施　　所需费用，应当用于（ ），不得挪作他用。

A. 改善施工环境和对有关人员进行安全教育

B. 施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善

C. 工程抢险预案的研究和有关用具的采买

D. 工程建设救护设施的建设和救护用具的采买

39、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（ ）支付。

# A. 施工单位 B. 建设单位 C. 总承包单位 D. 用工单位

40.建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ ）进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A. 环境保护措施

B. 应急救援措施

C. 职业病防治措施

D. 安全施工措施

二、简答题   （5题×6分=30分）

1、何谓事故隐患排查工作中的“三结合”和“三深入”？

2、简述三级技术质量交底制度?

3、工程建设的质量责任主体有哪四种类型？

4、建造师执业资格方面不良行为有哪些？

5、建造师在招投标环节的违法行为主要有哪些？

三、论述题   （2题×15分=30分）

1、如何建立事故隐患排查治理长效机制？

2、论述注册建造师如何防范工程建设全过程中的不良行为？

建造师继续教育培训《质量、安全、法律责任和职业道德部分》

一、单项选择题（40题×1分=40分）

1、隐蔽工程经现场检查符合质量要求后，由（ ）签字确认后准予隐蔽、覆盖进入下一道工序施工。

A. 施工单位项目负责人        B. 监理工程师

C. 建设单位项目负责人         D. 项目管理单位负责人

2、工程质量监督主体包括（ ）。

A. 工程监理单位    B. 工程检测单位

C. 施工单位           D. 工程质量监督机构

3、工程质量监控主体包括（ ）。

A. 工程建设单位   B. 工程设计单位；

C. 施工单位       D. 工程质量监督机构

4、（ ）是工程施工质量控制的主体，是创优工作的总负责。

# A. 业主方  B. 承包方  C. 监理方  D. 设计方

5、施工质量是由工程建设的管理者和操作者共同创造的，人们的业务能力、技术水平、事业心、责任感、 素质多直接影响到施工质量。统计资料表明，有88%的质量事故都是由（ ）因素造成的。

A. 机械因素  B. 人为因素  C. 偶然因素  D. 不可抗力。

6、政府相关职能部门与（ ）共同形成了工程质量监督管理的体系。

A. 建设行政主管部门   B. 建设单位

C. 工程质量监督机构   D. 施工企业

7、建设工程质量必须实行（ ）监督管理。

A. 建设单位   B. 建立单位   C. 工商行政  D. 政府

8、《建筑法》与《建设工程质量管理条例》均明确，（ ）对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。

# A. 任何单位和个人 B. 受害人 C. 受害人及其家属 D. 建设单位

9、（ ）有责任向参建单位提供原始资料。

A. 总承包单位    B. 建设单位

C. 施工单位      D. 勘察设计单位

10、根据《建设工程质量管理条例》的规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（ ）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

# A. 单位负责人 B. 勘察人、设计人 C. 注册执业人员 D. 项目负责人

11、《建设工程质量管理条例》规定，除（ ）外， 设计单位不得指定生产厂、供应商。

A. 有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等

B. 建设单位有特殊要求的

C. 建设单位申请使用的

D. 施工单位申请使用且质量合乎要求的

12、工程监理企业不得与（ ）有隶属关系或者其他利害关系。

A. 建设单位

B. 施工企业

C. 竣工验收单位

D. 被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位

13、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持（ ）的原则。

A.以预防为主　B.以人为核心   C.质量第一    D.质量标准

14、未经（ ）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.施工单位项目负责人         B.监理工程师

C. 建设单位项目负责人         D.总监理工程师

15、建设工程的保修期，自（ ）之日起计算

A.交付使用   B.工程完工   C.竣工验收合格    D.竣工结算

16、下述惩罚机制中（ ）不是信用惩罚的范畴。

A.道德谴责    B.法律惩罚    C.经济制裁    D.内心自省

17、注册建造师在注册、继续教育和执业过程中有弄虚作假、不及时上报执业信息等违规违法行为的，可向该注册建造师（ ）建设主管部门举报。

A.发生地省级    B.注册所在地省级

C.发生地市级    D.注册所在地市级

18、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。上述信息按有关规定（ ）。

A.向社会公示

B.保密

C.告知建造师本人

D.告知聘用单位

19、对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册建造师的，申请人（ ）内不得再次申请注册。

A.6个月至3年   B.1年   C.2年     D.3年

20、在建设工程安全生产管理基本制度中，（ ）是建筑生产中最基本安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

A. 安全生产责任制度

B. 群防群治制度

C. 安全生产教育培训制度

D. 安全责任追究制度

21、根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）28条规定：严格落实安全目标考核，对各地区、各有关部门和企业完成生产安全事故控制指标情况进行严格考核，并建立（ ）机制。

A. 事故报告           B. 激励约束    C. 目标控制             D. 经济考核

22、建立安全目标分级负责的安全责任制，在控制过程中，要明确责任部门，严把“七关”。下列不属于“七关”的是（ ）

A. 安全教育     B. 安全奖励

C. 安全方案    D. 安全交底

23、建筑工程安全管理目标的内容包括安全控制指标、安全投入指标、安全创优指标 和（ ）。

# A. 安全教育指标

B. 安全生产指标

C. 安全技术指标

D. 安全工作指标

24、在安全工作指标中，特种作业人员的持证率属于下面哪种管理目标？（ ）A. 安全技术管理目标

B. 安全教育管理目标

C. 安全活动管理目标

D. 安全文化管理目标

25、在安全工作指标中，安全隐患整改率属于下面哪种管理目标？（ ）

A. 安全技术管理目标

B. 安全教育管理目标

C. 安全活动管理目标

D. 安全检查管理目标

26、安全生产标准化达标建设包括岗位达标、专业达标和企业达标。岗位达标的核心是（ ）。

A. 危险源监控          B. 安全培训

C. 岗位标准化         D. 规范管理

27、严格履行审核审批、安全交底和安全交接班等规章制度，是属于（ ）的内容。

A. 管理达标   B. 专业达标

C. 岗位达标    D. 企业达标

28、隐患排查治理工作是以（ ）为手段。

A. 安全生产教育    B. 安全生产制度

C. 安全生产达标    D. 安全生产检查

29、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定， 建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ ）

# A. 20%   B. 25%   C. 30%   D. 35%

30、项目经理部应根据工程特点和规模设置安全管理领导小组，其第一责任人是（ ）。

# A. 专职安全员  B. 总工程师  C. 技术负责人  D. 项目经理

31、保证质量安全的安全防护和文明施工措施费应由（ ）列支。

# A. 建设单位  B. 设计单位  C. 监理单位  D. 施工单位

32、《建设工程安全生产管理条例》第8条规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定（ ）所需费用。

A. 抢险救灾               B. 建设工程安全作业环境及安全施工措施

C. 对相关人员的培训教育   D. 建筑工程安全作业

33、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A. 30日   B. 60日   C. 15日   D. 90日

34、《建设工程安全生产管理条例》第14条第1款规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设（ ）。

A. 整体安全要求  B. 强制性标准

C. 一般要求  D. 基本要求

35、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（ ）报告。

# A. 建设单位 B. 有关主管部门 C. 建设行政部门 D. 当地人民政府

36、《建设工程安全生产管理条例》第24条规定，建设工程实行施工总承包的，由（ ）对施工现场的安全生产负总责。

A. 建设单位   B. 施工单位   C. 具体的施工单位   D. 总承包单位

37、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）。

A. 全部责任   B. 次要责任   C. 主要责任   D. 同等责任

38、建设工程安全生产管理条例》第28条第1款规定，施工单位应当在施工现场人口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（ ）。

# A. 危险标志 B. 安全警示标志 C. 隔离标志 D. 危险施工标志

39、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时应当出具（ ）。

A. 检测合格证明 B. 生产（制造）许可证

C. 产品合格证   D. 建筑机械使用许可证

40、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A. 10日          B. 15日            C. 30日         D. 60日

二、简答题   （5题×6分=30分）

1、简述安全生产达标建设中项目部管理人员岗位达标的内容？

2、简述项目部领导现场带班制度有哪些规定？

3、每道工序完成后，施工单位应按什么程序进行自检？

4、《注册建造师管理规定》中规定的建造师个人承担的行政责任有哪些？

5、建造工程项目施工环节偷工减料行为有哪些？

三、论述题   （2题×15分=30分）

1、试论述如何开展安全生产事故隐患排查和治理？

2、施工承包方在施工生产全过程中的具体质量责任有哪些？

建造师继续教育培训《质量、安全、法律责任和职业道德部分》

一、单项选择题（40题×1分=40分）

1、隐蔽工程经现场检查符合质量要求后，由（ ）签字确认后准予隐蔽、覆盖进入下一道工序施工。

A. 施工单位项目负责人        B. 监理工程师

C. 建设单位项目负责人         D. 项目管理单位负责人

2、隐蔽工程在隐蔽前应由（ ）通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

A、施工单位        B、监理单位         C、业主方         D、项目管理单位

3、在施工过程中，对质量风险控制责任最大的是（ ）。

A.  业主        B. 监理工程师

C. 承包商      D. 质监站

4、工程质量监控主体包括（ ）。

A. 工程建设单位   B. 工程设计单位；

C. 施工单位       D. 工程质量监督机构

5、建设工程质量必须实行（ ）监督管理。

A. 建设单位   B. 建立单位   C. 工商行政  D. 政府

6、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（ ）向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A. 立即   B. 在12小时内   C. 在24小时内   D. 48小时内

7、根据《建设工程质量管理条例》的规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（ ）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

# A. 单位负责人 B. 勘察人、设计人 C. 注册执业人员 D. 项目负责人

8、施工项目质量控制中应全面控制施工过程，重点控制（ ）的质量

A.投入品　  B.分项工程    C.工序    D.单位工程

9、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持（ ）的原则。

A.以预防为主　B.以人为核心   C.质量第一    D.质量标准

10、未经（ ）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.施工单位项目负责人         B.监理工程师

C. 建设单位项目负责人         D.总监理工程师

11、涉及（ ）的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

A.隐蔽工程   B.使用功能    C.结构安全    D.观感质量

# 12、建设工程的保修期，自（ ）之日起计算

A.交付使用   B.工程完工   C.竣工验收合格    D.竣工结算

13、质量控制点设置的原则，是根据工程的（ ），即质量特性值对整个工程质量的影响程度来确定的

A.复杂程度   B.重要程度   C.特殊程度    D.技术难以程度

14、注册建造师的注册、继续教育、执业状态和行为评价等有关信息采集、使用和管理等是《注册建造师信用档案管理办法》的（ ）。

A.目的依据    B.信息分类    C.管理体制     D.适用范围

15、注册建造师在注册、继续教育和执业过程中有弄虚作假、不及时上报执业信息等违规违法行为的，可向该注册建造师（ ）建设主管部门举报。

A.发生地省级    B.注册所在地省级

C.发生地市级    D.注册所在地市级

16、注册建造师良好行为记录信息公布期限一般为（ ）年

A.6个月至3年   B.1年   C.2年     D.3年

17、下列哪些不属于工程质量方面的不良行为（ ）。

# A.在施工中偷工减料，使用不合格材料的

B.施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

C.施工单位将承包的工程转包

D.发生重大工程质量事故隐瞒不报的

18、对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册建造师的，申请人（ ）内不得再次申请注册。

A.6个月至3年   B.1年   C.2年     D.3年

19、根据《建设工程质量管理条例》等法律法规规定，承包人除了（ ），均可视为非法转包：

A.承包人不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程转给他人承包

# B.承包人将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转给他人承包

C.承包人将某专业工程转给他人承包

D.承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

20、在建设工程安全生产管理基本制度中，（ ）是建筑生产中最基本安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

A. 安全生产责任制度

B. 群防群治制度

C. 安全生产教育培训制度

D. 安全责任追究制度

21、根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）28条规定：严格落实安全目标考核，对各地区、各有关部门和企业完成生产安全事故控制指标情况进行严格考核，并建立（ ）机制。

A. 事故报告           B. 激励约束    C. 目标控制             D. 经济考核

22、建筑工程安全管理目标的内容包括安全控制指标、安全投入指标、安全创优指标 和 （ ）。

# A. 安全教育指标

B. 安全生产指标

C. 安全技术指标

D. 安全工作指标

23、在安全工作指标中，安全隐患整改率属于下面哪种管理目标？（ ）

A. 安全技术管理目标

B. 安全教育管理目标

C. 安全活动管理目标

D. 安全检查管理目标

24、安全生产标准化达标建设不包括（ ）方面内容。

A. 岗位达标          B. 工程达标

C. 专业达标         D. 企业达标

25、安全生产标准化达标建设包括岗位达标、专业达标和企业达标。岗位达标的核心是（ ）。

A. 危险源监控          B. 安全培训

C. 岗位标准化         D. 规范管理

26、严格履行审核审批、安全交底和安全交接班等规章制度，是属于（ ）的内容。

A. 管理达标   B. 专业达标

C. 岗位达标    D. 企业达标

27、一般事故隐患应按照“五定”原则，组织隐患整改。下列不属于“五定”原则的是（ ）

A. 定岗位   B. 定人员  C. 定时间    D. 定措施

28. 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）。

# A. 60%   B. 70%   C. 80%   D. 90%

29、保证质量安全的安全防护和文明施工措施费应由（ ）列支。

# A. 建设单位  B. 设计单位  C. 监理单位  D. 施工单位

30、《建设工程安全生产管理条例》第8条规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定（ ）所需费用。

A. 抢险救灾               B. 建设工程安全作业环境及安全施工措施

C. 对相关人员的培训教育   D. 建筑工程安全作业

31、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（ ）。

# A. 建设工程有关安全施工措施的资料  B. 建设工程的全部造价

C. 建设工程相应的施工进度          D. 建设工程安全生产负责人员名单

32、《建设工程安全生产管理条例》第11条规定，建设单位应当将拆除工程发包给（ ）的施工单位。

A. 能完成拆除任务      B. 具有相应资质等级

C. 专业拆除          D. 达到拆除施工要求

33、《建设工程安全生产管理条例》第14条第1款规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设（ ）。

A. 整体安全要求  B. 强制性标准

C. 一般要求  D. 基本要求

34、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（ ）报告。

# A. 建设单位 B. 有关主管部门 C. 建设行政部门 D. 当地人民政府

35、《建设工程安全生产管理条例》第14条规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（ ）。

# A. 全部责任 B. 部分责任 C. 监理责任 D. 过错责任

36、《建设工程安全生产管理条例》规定， 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）。

# A. 各自相应的责任 B. 连带责任 C. 按份责任 D. 补充责任

37、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）。

A. 全部责任   B. 次要责任   C. 主要责任   D. 同等责任

38、建设工程安全生产管理条例》第28条第1款规定，施工单位应当在施工现场人口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（ ）。

# A. 危险标志 B. 安全警示标志 C. 隔离标志 D. 危险施工标志

39、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时应当出具（ ）。

A. 检测合格证明   B. 生产（制造）许可证

C. 产品合格证     D. 建筑机械使用许可证

40、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A. 10日          B. 15日            C. 30日         D. 60日

二、简答题   （5题×6分=30分）

1、简述项目部领导现场带班制度有哪些规定？

2、施工质量控制方式有哪三种？

3、工程建设的质量责任主体有哪四种类型？

4、建造师执业资格方面不良行为有哪些？

5、建造工程项目施工环节偷工减料行为有哪些？

三、论述题   （2题×15分=30分）

1、如何建立事故隐患排查治理长效机制？

2、论述施工技术交底的控制

《建设项目管理》（A卷）

# 一、单项选择题（在每小题的备选答案中，只有1个最符合题意，请将正确答案填在题干后的括号内）

1、在工程项目管理的内涵中，“费用目标”对施工方而指的是（    ）

A.成本目标     B.利润目标       C.投资目标     D.融资目标

2、可行性研究报告中国民经济评价不包括（     ）

A.建设投资估算 B.外汇效果分析   C.外部效果分析分析    D.国民经济盈利能力分析

3、招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员来自（  ）

A.参与竞争的投标人     B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门     D.省、市政府部门提供的专家名册

4、组织论认为，（   ）是目标能否实现的决定性因素。

A.沟通    B.协调    C.组织     D.战略

5、改善目标控制的工作流程属于控制项目目标的（     ）

A.管理措施    B.技术措施    C.组织措施     D.经济措施

6、施工成本控制工作的核心是（   ）

A.纠偏    B.分析  C.比较     D.检查

7、大中型工程项目的项目组成中，单项工程通常是由多个（   ）构成的。

A.单位工程   B.单体工程  C.单个工程     D.单元工程

8、施工质量影响因素主要有“4M1E”，其中“1E”指的是（     ）

A.人   B.机械   C.环境   D.材料

9、明确实施工程项目的目的，确定工程项目目标，通过WBS分解出工程项目的主要交付成果，这属于工程项目管理中的（   ）管理。

A. 成本			B. 进度				C. 风险				D. 范围

10、在工程项目的全过程中必须承认并顾及各方面的利益，使项目相关者各方满意，才可能实现项目组织设计中的（   ）原则。.

A. 目标一致		B. 责权利平衡		C. 组织制衡			D. 连续性

12、某工程项目尚未全面展开前，为使得项目参与各方相互认识、确定联络方式，也是往往需要召开第一次工地会议，这次会议由（ 	）主持召开。

A. 建设单位		B. 监理单位			C. 施工单位			D. 设计单位

12、张某是某项目的项目经理，他的专业技术非常强，但缺乏协调组织能力，不会激励项目成员，项目团队氛围不好，这表明张某缺少（ 	）能力。

A. 决策			B. 领导			C. 应变				D. 创新

13、我国现行的工程项目管理制度不包括（     ）

A.项目法人责任制        B.工程招标投标制　　C.建设监理制        D.工程质量责任终身制

14、下列关于建设工程投资、进度、质量三个目标之间基本关系的说法中，表达目标之间统一关系的是(    )。

A.缩短工期，可能增加工程投资 　　B.减少投资，可能要降低功能和质量要求

C.提高功能和质量要求，可能延长工期　D.提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用

15、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（  　）。

A.向发包人索赔　　  B.向乙施工单位索赔　　　C.向监理单位索赔　　D.自行承担

16、与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是不能  （     ）

A.直观表示计划中工作的持续时间  B.确定实施计划所需要的资源数量

C.直观表示计划完成所需要的时间  D.确定计划中的关键工作和时差

17、在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的(    )。

A.最迟完成时间与其时间间隔之差    B.最迟完成时间与其持续时间之差

C.最早开始时间与其持续时间之和    D.最早开始时间与其时间间隔之和

18、建设工程施工阶段，为加快施工进度可采取的组织措施是（　 　）。

A.采用更先进的施工机械     B.改进施工工艺　　 C.增加每天的施工时间 　    D.改善劳动条件

19、项目风险管理的第一步是（    ）

A. 风险控制    B.风险评估   C. 风险分析  D. 风险识别

20、建设工程进度网络图与横道图相比，其主要优点是能够（  	 ）。

A. 清楚地表达各项工作之间的逻辑关系    B. 直观的表达工程进度计划的计划工期

C. 使用方便，制作简单        D. 易于理解，并能够为各层次的人员所掌握和运用

21、双代号网络图能够图上清楚地表明计划的时间进程及各项工作的（    ）。

A. 开始和完成时间	B. 超前和拖后时间   C. 速度和效率	D. 实际进度偏差

22、某工程包括1000立方米的砖墙砌筑，每立方米砖墙砌筑需要0.5个工日，现要求10天完成，则需砌筑工人（  	）人。

A. 40			B. 50			C. 100		D. 500

23、施工企业的质量管理体系文件主要是由质量手册、程序文件、质量计划和质量（ 	 ）。

A. 方针			B. 目标				C. 记录					D. 评审

24、建立建设工程质量管理体系是为了实现建设工程的质量目标，确定质量目标的基本依据是（ 	）。

A. 质量手册		B. 质量计划			  C. 工程承包合同			D. 程序文件

25、项目管理最基本的方法论是在项目实施过程中必须随着情况的变化进行对项目的目标实施（ 	）。

A. 风险预测			B. 动态控制				C. 分解落实			D. 系统分析

26、小张作为一名施工员，及时把施工现场的施工情况汇报给项目经理，这属于质量过程中的（ 	）。

A. 转换			B. 纠正				C. 对比			D. 反馈

27、工程项目实际进度与计划进度的比较是工程项目进度控制的主要环节，常用的比较方法不包括（ 	）。

A. 横道图法			B. 香蕉曲线法，			C. 前锋线法			D. 鱼刺图法

28、某项目部为了赶工，制定了赶工措施，其中不合理的是（ 	 ）。

A. 加大施工人员的投入							B. 将工程的质量标准降低一个等级

C. 采用多班制轮流施工							D. 将平行施工改为流水施工

29、在施工过程中，熟悉和审查建设工程的施工图纸，准备好器材、施工工具，制定施工现场管理制度属于三阶段控制原理中的（ 	  ）。

A. 事前控制			B. 事中控制				C. 事后控制		D. 全面控制

30、下列各类人员中，必须持证上岗的是（ 	 ）。

A. 瓦工			B. 木工				C. 钢筋工		D. 电焊工

31、某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到了不利的软弱土层，需要进行地基处理，使施工进度延误、施工费用增加。该风险属于(    )。

A.组织风险      B.技术风险    C.工程环境风险   D.经济与管理风险

32、下列网络计划的计算工期是(     )。

A.9       B.11       C.12        D.13

33、某施工企业在基础工程施工过程中，通过采用价值工程优化了施工方案，结果在不增加施工成本的前提下，缩短了工期并提高了工程质量。这体现了项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的（    ）关系。

A.矛盾     B.关联    C.统一     D.协调

34、工程项目管理管理活动的核心是(     )

A.质量控制    B.进度控制    C.投资控制    D.工程项目目标控制

35、作为工程建设过程的最后一环，是投资成果转人生产或使用的标志，也是全面考核基本建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤的是下列工程项目建设程序中的哪一阶段(     )

A.施工安装阶段    B.生产准备阶段    C.竣工验收阶段    D.后评价阶段

36、在双代号网络计划中，某项工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值为该工作的(   )。

A. 时间间隔    B.搭接时距    C.自由时差    D.总时差

37、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的技术措施是(   )。

A.增加工作面            B.改善劳动条件

C.增加每天的施工时间    D.采用更先进的施工机械

38、回访保修的责任应由（   ）承担，承包人应该建立施工项目交工后的回访与保修制度。

A.监理方            B.承包人            C.业主方         D. 投资方

39、建设项目的竣工验收主要由（   ）负责组织和进行现场检查，收集和整理资料等工作。

A.承包单位       B.建设单位    C.监理单位    D.供应单位

40、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向（     ）提交工程验收报告。

A.设计单位      B.建设单位       C.监理单位       D.勘察单位

# 二、简答题（每小题6分，共30分）

1、试述建设工程项目总控的内涵和特征。

2、试述近年来建筑工程项目管理理念最显著的变化。

3、试述可采用邀请招标方式进行招标的情形。

4、试述工程项目管理的主要任务。

5、试述建设工程合同的特点。

# 三、论述题（每小题15分，共30分）

1、论述工程项目承发包体制的模式几个模式的优缺点。

2、论述项目管理目标体系中三大目标之间的关系？

《建设项目管理》（B卷）

一、单项选择题（在每小题的备选答案中，只有1个最符合题意，请将正确答案填在题干后的括号内）

1、下列纠偏措施中，属于投资控制纠偏的经济措施是（    ）

A.调整工作流程     B.优化施工方法　 C.制定节约投资奖励措施       D.调整投资控制方法

2、采用双比例单侧横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线起点落在计划横道线起点的右侧，则二者之间的差距表示工作(    )。

A.实际晚开工的时间    B.超额完成的工作量

C.实际早开工的时间    D.拖延的工作量

3、工程质量保修自（    ）之日起计算。

A.提交竣工验收报告       B.竣工结算　　C.竣工验收合格  　  D.工程将会使用

4、横道图法主要适用于（ 	  ）。

A. 成本管理		B. 进度管理			C. 质量管理			D. 风险管理

5、项目经理编制项目的目标计划，下列不属于项目的三大目标的是（ 	 ）目标。

A. 成本			B. 进度				C. 质量				D. 风险

6、在建设工程项目管理的内涵中，“费用目标”对业主而言是指（   ）目标。

A. 成本			B. 利润				C. 投资				D. 融资

7、依据有关规定，业主有变更工程范围的权力，但其要承担由于变更产生损失的责任，这体现了项目组织中（   ）的原则。

A. 目标一致		B. 责权利平衡		C. 组织制衡			D. 连续性

8、施工单位甲任命王某为某项目的项目经理，李某为技术负责人，此外，张某是施工单位的副总，在该项目上担任商务经理，则该施工单位在该项目上的负责人是（ 	  ）。

A. 公司法人代表		B. 王某			C. 李某			D. 张某

9、对于刚毕业很有工作热情但没有经验的大学生，项目经理应对其采取（ 	  ）的领导形式。

A. 支持			B. 教练			C. 授权				D. 指令

10、实现项目管理目标的决定因素是（   ）

A.项目管理资源         B.项目管理方法    C.项目管理环境         D.项目管理组织

11、控制项目目标最重要的措施是（     ）

A.管理措施   B.组织措施    C.技术措施   D.经济措施

12、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达(    )。

A.单位时间内的资源需求量    B.各项工作之间的逻辑关系

C.各项工作的持续时间        D.各项工作之间的搭接时间

13、工程保险属于工程项目风险应对策略中的（    ）

A.风险规避    B.风险转移　C.风险利用　D.风险自留

14、与网络图相比较，横道图进度计划的特点是（    ）。

A. 清楚地表达各项工作之间的逻辑关系        B. 可以确定计划的关键路线和关键活动

C. 适用于手工编织计划，编制简单，便于理解  D. 适用于大型项目的进度计划系统

15、根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（　　）天内订立书面合同。

A.10      B.20      C.30    D.40

16、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（ 　）。

A.招标公告　　B.投标书　　C.寄送的价目表　　D.招股说明书

17、工程施工中经常发生的变更是（   ）

A.进度变更    B.设计变更    C.质量变更    D.投资变更

18、造成工期顺延的原因不包括（    ）

A.发包人违约      B.发包人应承担的风险    C.不可抗力发生    D.工程质量缺陷

19、在影响工程质量的因素中，（   ）的因素是质量管理中第一因素。

A.人   B.机械设备   C.材料   D.施工方法

20、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为( )。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限　　B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年　                 D.工程竣工验收合格之日起5年

21、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（ ）。

# A.费用和工期损失全部由承包商承担　B.费用和工期损失全部由业主承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延　D.费用由业主承担，工期不顺延

22、某大学新校区建设施工，拟按子目项目组成施工成本计划，则首先要把项目总施工成本分解到各（    ）中。

A.单体工程    B.单项工程  C.分部工程     D.分项工程

23、按行业构成、投资用途分类，建设项目可分为生产性建设项目和非生产性建设项目两大类。下列项目中属于非生产性建设项目的是(    )。

A.邮电、通信业建设项目 B.渔业建设项目 C.综合技术服务事业建设项目  D.咨询服务业建设项目

24、所有的施工合同价款都必须在（   ）中注明。

A.中标通知书    B.协议书    C.投标书    D.招标书

25、招标代理行为属于 （     ）

A.委托代理    B.法定代理    C.指定代理     D.复代理

26、施工承包合同规定，工程师的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，其处理原则是(    )。

A.检查检验不合格时，双方分担承担费用      B.检查检验不合格时，发包人承担费用

C.检查检验合格时，承包人承担费用，工期顺延D.检查检验合格时，发包人承担费用，工期顺延

27、专业工程分包单位可以将(  )分包给符合资质条件的分包单位。

A.全部专业工程　　B. 部分专业工程    C.专业工程施工管理　　  D. 劳务作业

28、管理是由多个环节组成的过程，其中首要的环节是（    ）

A.筹划     B.决策      C.提出问题      D.执行

29、在工程进度计划执行过程中，如果某项工作的进度偏差超过自由时差时，则该工作（　　）。

A.进度偏差影响工程总工期      B.进度偏差影响其后续工作的最早开始时间

C.由非关键工作改变为关键工作  D.总时差大于零

30、下列不属于合同无效情形的是（   ）

A.损害国家利益            B.以合法形式掩盖非法目的

C.违反法律的强制性规定    D.因重大误解订立的合同

31、下图属于工程项目管理组织结构的基本形式中的           （    ）

A.直线式  B.职能式  C.项目式    D.矩阵式

# 32、项目的四维目标不包括（）

A．功能  B．时间  C．费用   D．技术标准

33、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3 月20 日，停止出售的时间为3 月30 日，提交招标文件的截止时间为4 月25 日，评标结束的时间为4 月30 日，则投标有效期开始的时间为（  ）

A.3 月20 日  B.3 月30 日   C.4 月25 日   D.4 月30 日

34、当承包人与发包人就索赔产生争端时，双方应首先通过（  ）的方式解决。

A.协商    B. 调解     C.仲裁    D. 诉讼

35、以下不属于生产安全事故“四不放过”基本内容的是(    )。

A.事故责任人未受到教育不放过    B.事故责任人未受到处理不放过

C.防范措施未落实不放过          D.事故损失未赔偿不放过

36、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以（ ）为准进行质量验收。

A.施工图纸　　B.施工合同　　C.技术规范　　D.监理通知

37、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（    ）

A.提供的投标担保有瑕疵     B.货物包装方式不符合招标文件的要求

C.个别地方存在漏项         D.明显不符合技术规格要求

38、在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作，该工作箭线上的波形线表示(    )。

A.该工作的自由时差    B.该工作的总时差   C.该工作的待续时间    D.该工作拖延的时间

39、利用香蕉曲线比较法，如果实际进度比计划进度拖后，则工程实际进展点应(    )。

A.落在ES曲线的左侧        B.落在LS曲线的右侧

C.落在ES和LS曲线之间     D.落在LS曲线左侧

40、对承包商来说，风险最大的合同计价形式为（  ）合同

A.可调总价   B.固定总价   C.成本加酬金    D.估算工程量单价

二、简答题（每小题6分，共30分）

1、试述集成化管理时将建设工程的开发管理、项目管理和设施管理作哪些方面的统一？

2、试述资格预审的内容。

3、试述工程项目管理的特征。

4、根据建标〔2013〕44号文件，建筑安装工程费用按费用构成要素组成应包括哪些费用？

5、试述建设工程施工合同的主要内容。

三、论述题（每小题6分，共30分）

1、从项目本省和建筑市场的角度，试述我国政府如何对工程项目实施监督管理？

2、请论述你对项目经理的素质和能力的认识。